АДМИНИСТРАЦИЯ

КУБАНСКОСТЕПНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАНЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2015 года                                                                                               № 47

поселок Кубанская Степь

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кубанскостепное сельское поселение Каневского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Кубанскостепного сельского поселения Каневского района

на 2015-2017 годы»

В соответствии с постановлением администрации Кубанскостепного сельского поселения Каневского района от 10 ноября 2014 года № 92 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кубанскостепное сельское поселение Каневского района», а также в целях развития жилищно-коммунального хозяйства Кубанскостепного сельского поселения Каневского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Кубанскостепное сельское поселение Каневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Кубанскостепного сельского поселения Каневского района» (приложение).

2. Отделу учета и отчетности администрации Кубанскостепного сельского поселения Каневского района (Колодко) предусмотреть в муниципальном бюджете средства для реализации муниципальной программы муниципального образования Кубанскостепное сельское поселение Каневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Кубанскостепного сельского поселения Каневского района на 2015-2017 годы».

3. Общему отделу администрации Кубанскостепного сельского поселения Каневского района (Кирсанова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Кубанскостепного сельского поселения Каневского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кубанскостепного сельского поселения Каневского района С.С. Свиридова.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кубанскостепного сельского поселения

Каневского района                                                                               А.Л. Асланян

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации  Кубанскостепного сельского поселения Каневского района

от 13.07.2015 года  № 47

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Кубанскостепное сельское поселение

Каневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Кубанскостепного сельского поселения Каневского района

На 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Кубанскостепное сельское поселение Каневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Кубанскостепного сельского поселения Каневского района

на 2015-2017 годы»

| Координатор программы | Администрация Кубанскостепного сельского поселения Каневского района |
| --- | --- |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. Поддержка коммунального хозяйства на 2015-2017 годы. |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | - Выполнение работ по благоустройству територии Кубанскостепного сельского поселения Каневского района на 2015-2017 годы |
| Задачи муниципальной программы | Заключение муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров со специализированной организацией для выполнения соответствующих работ по водоснабжению |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Выполнение работ, закупка материалов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | объем финансирования из средств бюджета Кубанскостепного сельского поселения Каневского района составляет 85,6 тысяч рублей, в том числе: 2015 год – 85,6 тысяч рублей; 2016 год – 0,0 тысяч рублей; 2017 год – 0,0 тысяч рублей. |

1. Характеристика муниципальной программы

Настоящая программа разработана в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Согласно данной статьи к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти относятся вопросы обеспечения населения качественными условиями проживания, включая и  благоустройство территории   поселения.

В настоящее время есть необходимость по созданию новых водопроводных линий, а также своевременное техническое обслуживание уже существующих.

Развитие Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий отдельных направлений Программы, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

В целях развития водоснабжения лежит удовлетворение населения в таких сферах как оптимизация качественного водоснабжения.

Реализация данной муниципальной программы  позволит существенно улучшить санитарную и экологическую обстановку на  территории   поселения, повысит привлекательность и качество проживания населения.

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Статус | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Кубанскостепного сельского поселения Каневского района» на 2015-2017 года Цель: - «Выполнение работ по наведению санитарного порядка и выполнение услуг по благоустройству територии Кубанскостепного сельского поселения Каневского района на 2015-2017 годы Задачи: Заключение муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров со специализированной организацией для выполнения соответствующих работ по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | - Улучшение санитарного, экологического состояния поселения; - улучшение благоустройства и архитектурного облика поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 1 Поддержка коммунального хозяйства на 2015-2017 годы; |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Закупка расходных материалов для водоснабжения, техобслуживание |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: - Заключение муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров со специализированной организацией для выполнения соответствующих работ по обеспечению водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1 | Целевой показатель |  | 2.3.1 | Целевой показатель | 2.3.1 | Целевой показатель | 2.3.1 |
|  | Улучшенное качество питьевой воды |  |  | Улучшенное качество питьевой воды |  | Улучшенное качество питьевой воды |  |
| 2.2. | Основное мероприятие № 1 Своевременное и в полном объеме удовлетворение потребностей жителей поселения по вопросу водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: - Улучшение качества питьевой воды на территории поселения и своевременное техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: - Создание условий для обеспечения водоснабжения Кубанскостепного сельского поселения Каневского района |  |  |  |  |  |  |

Перечень и краткое описание подпрограмм

Основными перечнем Программы являются:

- Поддержка коммунального хозяйства  на 2015-2017 годы.

Данная подпрограмма предусматривают обеспечение  устойчивого развития Кубанскостепного сельского поселения, своевременного выполнения поставленных задач по улучшению уровня жизни, благоустройства населения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, Всего (тыс.руб.) | в том числе по годам |  |  | Непосредственный результат мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик,) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка коммунального хозяйства на 2015-2017 годы | всего | 85,6 | 85,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 85,6 | 85,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | ВСЕГО: | 85,6 | 85,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий  муниципальной программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Кубанскостепного сельского поселения Каневского района.

| Общий объем финансирования муниципальной программы (тыс. руб.) | 2015 год (тыс. руб.) | 2016 год (тыс. руб.) | 2017 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 200,0 | 85,6 | 0,0 | 0,0 |

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программ

Методика оценки эффективности реализации подпрограмм основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их плановыми назначениями по результатам отчетного года.

Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее исполнением

Текущее  управление муниципальной программы осуществляет координатор – отдел учета и отчетности администрации

Координатор программы:

-обеспечивает разработку программы;

-организует реализацию программы, координацию деятельности исполнителей отдельных мероприятий программы;

-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых показателей программы;

-осуществляет мониторинг отчетов мероприятий программы;

-проводит оценку эффективности, а также составляет отчет о ходе реализации программы;

-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации программы;

-несет ответственность за целевое использование бюджетных средств;

-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах на официальном сайте в сети «Интернет»;

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает развитие нормативной базы, связанной с реализацией федерального и краевого законодательства на территории Кубанскостепного сельского поселения Каневского района, а также улучшения уровня жизни населения.

Контроль за исполнением данной программы осуществляет администрация Кубанскостепного сельского поселения Каневского  района.

Заместитель главы

Кубанскостепного сельского поселения                                                                                                                  С.С. Свиридов

- ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной  программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Кубанскостепного сельского поселения

Каневского района»  на 2015-2017 года

ПОДПРОГРАММА

«Поддержка коммунального хозяйства на 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Координатор подпрограммы | Отдел учета и отчетности администрации |
| --- | --- |
| Муниципальные заказчики (или ответственные за выполнение мероприятий) и исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Кубанскостепного сельского поселения Каневского района |
| Цели подпрограммы | Улучшение качества водоснабжения на территории поселения и своевременное техническое обслуживание |
| Задачи подпрограммы | Заключение муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров со специализированной организацией для выполнения соответствующих работ по водоснабжению |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Выполнение работ, закупка материалов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы финансирования составляет 85,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 85,6 тыс. руб. 2016 год – 0,0 тыс. руб. 2017 год – 0,0 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Кубанскостепного сельского поселения Каневского района |

1. Характеристика текущего состояния  и прогноз развития подпрограммы

В настоящее время есть необходимость по созданию новых водопроводных линий, а также своевременное техническое обслуживание уже существующих.

Развитие Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий отдельных направлений Программы, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

В целях развития водоснабжения лежит удовлетворение населения в таких сферах как оптимизация качественного водоснабжения.

2. Цели, задачи, целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Улучшение качества водоснабжения на территории поселения  и своевременное техническое обслуживание

| N п/п | Целевые показатели | Единица измерения | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ, закупка материалов | Шт. |  | По факту | По факту | По факту |
|  | Итого: | шт |  |  |  |  |

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в период с 2015 по 2017 годы.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень  мероприятий подпрограммы по  основным направлениям, объемы и источники их финансирования приведены ниже  в приложении к муниципальной программе.

- Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Кубанскостепного сельского поселения Каневского района

| Общий объем финансирования (тыс. руб.), всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 85,6 | 85,6 | 0,0 | 0,0 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Администрация Кубанскостепного сельского поселения разрабатывает соответствующую документацию по заключению муниципального контракта в рамках действующего законодательства РФ, привлекает подрядчиков на условиях гражданско-правовых договоров, осуществляет закупку материалов.

Заместитель главы Кубанскостепного

сельского поселения Каневского района				         С.С. Свиридов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной  программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Кубанскостепного сельского поселения

Каневского района»  на 2015-2017 года

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

"Поддержка коммунального хозяйства на 2015-2017 годы"

| № п\п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ед.изм. | Кол-во | Объем финансирования, Всего (тыс. руб.) | в том числе |  |  | Непосредственный результат мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1 | Заключение муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров со специализированной организацией для выполнения соответствующих работ по водоснабжению | Средства бюджета Кубанскостепного сельского поселения Каневского района | шт. | По факту |  | 85,6 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение качественного водоснабжения | Администрация Кубанскостепногосельского поселения Каневского района |
|  | Всего |  |  |  | 85,6 | 85,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Заместитель главы

Кубанскостепного сельского поселения                                                                                                               С.С. Свиридов